|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 所在地区 | 项目建设情况 | 总投资 | 建设期限 | 累计完成投资 | 实施单位 | 备注（理由） | 补助（万元） |
| 年产480亿粒海藻多糖空心胶囊建设项目 | 南湖区 | 项目用地130亩，新建厂房、综合楼、研发中心及配套用房。引进国外先进设备技术，建设自动化肠溶植物胶囊生产线112条、配料系统、输送装置和配套设备。项目（一、二、三期）建设后可形成年产480亿粒海藻多糖空心胶囊能力。先期租凭厂房用于12条生产线生产。目前公司已完成公司注册、土地征迁、规划调整，基本完成一期建设，投资8000万元，完成安装调试4条生产线已经试生产胶囊。胶囊是海洋植物红藻经过提炼生产的卡拉胶为原料生产的植物空心胶囊。 | 130000 | 2016年-2018年 | 7208 | 浙江广聚缘生物科技有限公司 | 省重点项目，海洋医药与生产制品 | 100 |
| 、 |